3-6-2022

<https://github.com/RafaJF/rafjimfer-controlCheck>

Jiménez Fernández, Rafael Ángel | [rafjimfer@alum.us.es](mailto:rafjimfer@alum.us.es) | 26827296G

Informe de planificación

ACME TOOLKITS

**Grupo E2.04**

Contenido

[Historial de versiones 3](#_Toc105141981)

[Resumen ejecutivo 4](#_Toc105141982)

[1. Introducción 5](#_Toc105141983)

[2. Listado de tareas 6](#_Toc105141984)

[3. Análisis presupuestario 7](#_Toc105141985)

[3.1. Costes de personal 7](#_Toc105141986)

[3.2. Costes fijos 7](#_Toc105141987)

[3.3. Presupuesto total 8](#_Toc105141988)

[4. Conclusión 8](#_Toc105141989)

[5. Bibliografía 10](#_Toc105141990)

# 

# Historial de versiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción del cambio** |
| V1.0 | 03/06/2022 | Se han añadido los apartados necesarios para el *planning report* y el listado de las tareas correspondientes al control check de DP2. |

# Resumen ejecutivo

En este documento se detallarán las tareas realizadas durante el *control check,* las cuales serán similares a las especificadas en el documento “Individual deliverable”. Esto servirá para llevar un orden de las tareas que han sido realizadas y cuales no, y para realizar una optimización del tiempo al anotar también el tiempo dedicado en cada una de ellas.

Por otro lado, incluye un análisis presupuestario que permite gestionar los costes de una manera correcta y eficiente, controlando las desviaciones producidas, y, además, también ayuda a que se pueda prevenir las deviaciones de presupuesto en los siguientes entregables si realizamos un estudio del documento.

# Introducción

En este documento se recopilarán las **tareas correspondientes al entregable D6 del proyecto** en un listado dónde se aportan datos pertenecientes a las mismas (identificador, título, descripción, asignación, rol, tiempo estimado, tiempo dedicado).

Antes comenzar a programar, se creó un nuevo repositorio (enlace en la portada del documento) el cual sería el utilizado para realizar las tareas correspondientes al entregable individual.

Durante la planificación correspondiente al entregable, se recopilaron los requisitos para el mismo, detallándose de forma completa las tareas con un título, una descripción, un identificador y asignando cada tarea a un miembro del equipo de forma individual.

Posteriormente, se procedió a elaborar el listado de tareas y se añadieron campos a rellenar para informar de: quiénes son los encargados de realizar la tarea, en qué fechas se realizó y finalizó, así como las horas reales que se han invertido en realizar la tarea completa.

Además, el documento también incluye el análisis presupuestario del proyecto. En concreto, se especificarán las horas de trabajo para cada rol y los costes del personal del equipo según su rol. Por último, se realizará un cálculo de la amortización en un periodo de tres años.

El contenido del documento se dividirá en:

* El listado de tareas correspondientes el entregable.
* El análisis presupuestario.
* Conclusiones.
* Bibliografía.

# Listado de tareas

La lista de tareas correspondiente al primer entregable es la siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Título** | **Descripción** | **Asignación** | **Rol** | **Tiempo estimado** | **Tiempo dedicado** |
| T01 | Crear entidad *Chimpum* | Crear una nueva entidad en *Acme Toolkits* llamada *Chimpum.* | Rafael | Desarrollador | 20 min | 20 min |
| T02 | Crear datos de *Chimpum* | Crear un .csv de *Chimpum e* indroducir datos de *Chimpums.* | Rafael | Desarrollador | 30min | 30min |
| T03 | Añadir entradas pertenecientes los *Chimpum*s en AdministratorDashbord. | Se crearán diferentes entradas en el dashboard del administrados para mostrar alguna información sobre los *Chimpums* la cual viene especificada en el *Individual deliveranble.* | Rafael | Desarrollador | 1h | 1h |
| T04 | Operación de listar *Chimpums.* | Se debe mostrar la lista de *Chimpums* que tengan asociados los *Items* de un inventor. | Rafael | Desarrollador | 1h | 1h |
| T05 | Operación de mostrar un *Chimpum.* | Se debe mostrar todos los atributos de un *Chimpum.* | Rafael | Desarrollador | 30min | 30min |
| T06 | Operación de crear un *Chimpum.* | Un inventor debe de poder crear un *Chimpum* que tenga asociado a uno de sus *Items.* | Rafael | Desarrollador | 1h | 1h |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Análisis presupuestario

### Costes de personal

Para el cálculo del coste del personal, tendremos en cuenta las horas dedicadas por cada miembro durante este primer entregable, así como el rol desempeñado:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Horas** | | **Rol** | | **Coste/Hora** | **Coste** | |
| **Estimadas** | **Reales** | **Estimado** | **Real** |
| Rafael Ángel Jiménez Fernández | 4,33 | 4,33 | Desarrollador | | 25 € | 108,25€ | 108,25€ |
|
|
|
| **Total de horas estimadas :**4,33 | | | | **Coste estimado:** 108,25€ | | | |
| **Total de horas:** 4,33 | | | | **Coste total:** 108,25€ | | | |

## Costes fijos

**Amortización de los equipos:** Los ordenadores portátiles tuvieron un coste unitario de 950€, lo que supone un total de 5700€ como coste inicial, teniendo una vida útil de tres años.

Con estos datos, el coste de amortización será: **5400€ \* 0,14 = 798€** (Coste de los equipos \* porcentaje de amortización).

El porcentaje de amortización es de 0,14 ya que el proyecto se desarrollará durante 5 meses, mientras el plazo de amortización es de 3 años (36 meses). Por tanto, **5/36 = 0,14**.

Además del coste de los equipos, debemos considerar el del resto de materiales y recursos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Material** | **Unidades** | **Precio Unitario** | **Coste total** |
| Periféricos | 6 | 250 € | 1500 € |
| Escritorio | 6 | 200 € | 1200 € |
| Silla | 6 | 60 € | 360 € |
| Licencia de Windows | 6 | 259 € | 1554 € |
| **Total:** 4614 € | | **Total amortizado:** 645,96 € | |

**Costes de infraestructura:** Siendo 2.2KWh el consumo medio de un trabajador al día en una jornada de ocho horas. Considerando el trabajo 5 días a la semana durante 21 semanas y para 6 empleados hace un total de 1386KWh. El consumo medio eléctrico oscila los 0,32€ por KWh. Eso hace un total de **1386\*0,32 = 443,52€** en consumo eléctrico.

En cuanto al alquiler de la oficina, tendría con coste mensual de 392€. Considerando 5 meses de trabajo: **392\*5 = 1960€** en alquiler de oficina.

|  |  |
| --- | --- |
| **Recurso** | **Coste** |
| Consumo eléctrico | 443,52 € |
| Alquiler oficina | 1960 € |
| **Total** | **2403,52 €** |

## Presupuesto total

Sumando los costes fijos y variables, obtenemos el siguiente presupuesto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Recurso** | **Desglose** | **Coste** |
| Costes de personal | - | **265,35 €** |
| Costes fijos | Coste de amortización de los  equipos | 798 € |
| Coste de amortización del  material | 645,96 € |
| Costes infraestructura | 2403,52 € |
| Total costes fijos | **3847,48 €** |
| Colchón financiero | - | **680 €** |
| **Coste estimado del entregable 1** | | 108,25€ |
| **Coste del entregable 1** | | **4112,83 €** |
| **Desviación** | | 108,25**€** |

# Conclusión

La carga de trabajo en este entregable era sustancialmente menor que en los anteriores, al tratarse exclusivamente de documentación. Esto se ha visto reflejado en las horas de trabajo dedicadas para llevar a cabo la correcta cumplimentación de dichos informes, consiguiendo un saldo positivo con respecto a los costes estimados.

Al tratarse del último entregable y, a modo de conclusión general, podemos afirmar que, en líneas generales, se suelen sobrepasar las estimaciones temporales realizadas en las reuniones

de Sprint Planning. Esto se debe, principalmente, a que en cada sprint surgen problemas que no estaban inicialmente contemplados y que terminan ocasionando retrasos en la ejecución de las tareas. Es por ello que, de cara a futuros proyectos, consideramos importante realizar estimaciones holgadas intentando tener en cuenta los contratiempos mencionados anteriormente.

# Bibliografía

* https://[www.ennaranja.com/economia-facil/que-es-y-como-calcular-una-](http://www.ennaranja.com/economia-facil/que-es-y-como-calcular-una-) amortizacion/#:~:text=C%C3%B3mo%20calcular%20la%20amortizaci%C3%B3n%20y% 20por%20qu%C3%A9&text=Tan%20solo%20es%20necesario%20dividir,por%20su%20 vida%20%C3%BAtil%20estimada.&text=Si%20hoy%20compraras%20una%20nevera,vi da%20%C3%BAtil%20(10%20a%C3%B1os).
* S03 - Working together (Theory).